## Slide 1
Quy trình Scrum

## Slide 2: Điểm giống nhau
*Tầm nhìn sản phẩm
**Quan tâm đến lợi ích của khách hang
***Hỗ trợ và làm việc chặt chẽ với nhóm Scrum
PRODUCT OWNER VÀ SCRUM MASTER
Product Owner | Scrum Master
Đại diện cho khách hàng và người sử dụng sản phẩm | Đại diện cho nhóm phát triển
Quản lý Product Backlog, đảm bảo yêu cầu khách hàng được hiểu và đáp ứng | Quản lý nhóm Scrum, đảm bảo nhóm hiểu và tuân thủ Scrum
Tạo và duy trì Product Backlog | Hỗ trợ trong việc tạo Sprint Backlog và User Stories
Tương tác trực tiếp với khách hàng | Chỉ tương tác với nội bộ team
Định nghĩa và chấp nhận các Increment | Hỗ trợ nhóm phát triển trong việc áp dụng các nguyên tắc Scrum
Tập trung vào giá trị của sản phẩm | Tập trung vào việc triển khai Scrum cho team

## Slide 3: PRODUCT OWNER

## Slide 4: Giới thiệu thành viên
Võ Quốc Hưng
(Leader)
21522129
Phạm Trọng Tuấn
21521636
Nguyễn Minh Duy
21522005
Nguyễn Thanh Nhân
21521219

## Slide 5: Nội dung 01 05 GIỚI THIỆU LỢI ÍCH TỔNG KẾT VAI TRÒ 04 02 KỸ NĂNG CẦN CÓ 03

## Slide 6
Tôi muốn có trang web

## Slide 7
tsdfsdf
Nhưng tôi không biết cách làm web?
Đội phát triển
Khó khăn hiểu nhau và các vấn đề khác...

## Slide 8
tsdfsdf
Nhưng tôi không biết cách làm web?
Đội phát triển
PO

## Slide 9: GIỚI THIỆU 01

## Slide 11: Giới thiệu Product owner là người chịu trách nhiệm và đưa ra các quyết định về sản phẩm. Product owner đại diện cho khách hàng hoặc người dùng cuối cùng
Product Owner là một trong những vai trò trong Scrum.

## Slide 12: VAI TRÒ 02

## Slide 13: Vai trò
Xác định yêu cầu sản phẩm

## Slide 14
tsdfsdf
PO
Bạn muốn có trang web à?

## Slide 15
tsdfsdf
PO
OK! Tôi nói đây
Hãy mô tả ý tưởng của bạn đi!

## Slide 16
tsdfsdf
PO
Blah Blah Blah...
Ok! Hiểu rồi

## Slide 17: Vai trò
Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm

## Slide 18: Vai trò
Quản lý Backlog

## Slide 19: Product Backlog
*Product Backlog là một danh sách có thứ tự các yêu cầu, tính năng và công việc cần được thực hiện để phát triển sản phẩm trong suốt quá trình phát triển dài hạn
**Product Owner liên quan mật thiết đến Product Backlog, ưu tiên các yêu cầu dựa trên giá trị kinh doanh, ưu tiên của khách hàng và các yếu tố khác, có quyền thay đổi, cập nhật và thêm mới các yêu cầu trong Product Backlog
***Quá trình Sprint Planning: chuyển đổi các yêu cầu từ Product Backlog thành các công việc cụ thể trong Sprint Backlog

## Slide 20: Sprint Backlog
*Sprint Backlog chứa các công việc cụ thể mà nhóm Scrum phải thực hiện
**Product Owner lựa chọn và phân công công việc từ Sprint Backlog
***Product owner theo dõi và kiểm tra và xem xét Spint Backlog

## Slide 21
ttsdfsdf
A cần làm trước
A làm thế này
...
Product
Backlog
B làm sau A

## Slide 22: Vai trò
Giám sát và đánh giá từng giai đoạn phát triển sản phẩm

## Slide 23: Vai trò
Tương tác với các bên liên quan

## Slide 24
tsdfsdf
PO
Đội phát triển
Scum Master
Khách hàng
Các bên khác...

## Slide 25: KỸ NĂNG CẦN CÓ 03

## Slide 26
Kỹ năng cần có
Hiểu biết sâu về lĩnh vực kinh doanh và công nghệ
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt
Khả năng phân tích, quản lý yêu cầu và ưu tiên công việc
Kỹ năng quản lý thời gian
Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác

## Slide 27: Kỹ năng cần có
*Tóm lại, Product Owner cần sở hữu nhiều kỹ năng để thực hiện tốt vai trò của mình.
**Sự kết hợp các kỹ năng trên là yếu tố quan trọng đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng hướng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

## Slide 28: LỢI ÍCH 04

## Slide 29: Lợi ích
Quản lý và xác định yêu cầu một cách hiệu quả
Đảm bảo tính liên tục trong quá trình phát triển sản phẩm
Đảm bảo sự tập trung vào khách hàng và người dùng cuối
Tối ưu hoá giá trị cao nhất cho khách hàng và doanh nghiệp
01
02
03
04

## Slide 30
*Tóm lại, Product Owner mang lại nhiều lợi ích quan trọng.
**Họ giúp tập trung vào khách hàng và người dùng cuối, xác định và quản lý yêu cầu, tối ưu hóa giá trị sản phẩm, quản lý ưu tiên công việc và đảm bảo tính liên tục trong phát triển sản phẩm.
***Vì vậy, Product Owner đóng góp vào thành công dự án và đảm bảo sản phẩm đáp ứng được mong đợi và mang lại giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.
Lợi ích

## Slide 31: TỔNG KẾT 05

## Slide 32
Tôi muốn có trang web
Đội phát triển
PO
Bạn muốn có trang web à?

## Slide 33
Ok! Blah blah blah...
Đội phát triển
PO
Nêu ý tưởng của bạn đi

## Slide 34
Đội phát triển
PO
Ok! Tôi hiểu rồi

## Slide 35
Đội phát triển
PO
Lên kế hoạch công việc và cho vào backlog thôi
Backlog đây, làm việc đi

## Slide 36
Đội phát triển
PO
Quan sát các kiểu...

## Slide 37
Đội phát triển
PO
Để t kiểm tra
Ok, xong rồi nè

## Slide 38
Đội phát triển
PO
Ok làm tốt lắm

## Slide 39
Đội phát triển
PO
Sản phẩm của bạn đây
OK

## Slide 40: Thanks!